Plataforma de Analítica Territorial

Sistema de analítica inteligente para apoyar decisiones de ubicación de negocios con datos abiertos de Colombia

| Tipo de documento | Documento maestro del proyecto + guía técnica de ejecución |
| --- | --- |
| Perfil de equipo | Células Scrum de 7 a 9 developers |
| Duración | 3 sprints de 2 semanas |
| Nivel de reto | Intermedio inicial con énfasis en ingeniería de software, analítica e IA básica |
| Stack base | Python, FastAPI, React, Docker Compose, Pandas, Scikit-learn (opcional) |

Versión ejecutable consolidada para entrega al equipo de desarrollo

# 1. Contexto

# 1.1. Resumen ejecutivo

La Plataforma de Analítica Territorial es una solución orientada a transformar datos abiertos de Colombia en información accionable para la toma de decisiones de negocio relacionadas con la localización y evaluación de zonas geográficas.

La plataforma integra datos territoriales, demográficos y socioeconómicos, los procesa mediante un flujo estructurado de validación, limpieza y análisis, y los convierte en indicadores comparables, scoring de oportunidad, estimaciones predictivas básicas y recomendaciones interpretables para el usuario.

A diferencia de soluciones centradas únicamente en visualización, la plataforma permite evaluar territorios de forma objetiva, comparar zonas bajo criterios homogéneos y estimar su potencial, facilitando decisiones más informadas y reduciendo la incertidumbre en procesos de inversión o expansión.

El sistema está diseñado bajo principios de arquitectura moderna, lo que permite su evolución progresiva como producto, incorporando nuevas fuentes de datos, variables analíticas y capacidades adicionales sin comprometer su estabilidad.

Desde una perspectiva de negocio, la solución tiene potencial de aplicación en emprendedores, consultores, inmobiliarias comerciales y organizaciones que requieren analizar territorios antes de tomar decisiones estratégicas, convirtiéndose en una herramienta de soporte basada en datos para contextos reales.

# 1.2. Problema de negocio

La toma de decisiones relacionadas con la apertura o expansión de negocios en zonas urbanas se realiza, en muchos casos, con información fragmentada, desactualizada o difícil de interpretar. Aunque existen múltiples fuentes de datos abiertos en Colombia —demográficos, económicos y territoriales— estos no se encuentran integrados ni estandarizados, lo que dificulta su uso efectivo.

En la práctica, emprendedores, consultores y organizaciones enfrentan dificultades para acceder, procesar y comparar información territorial de forma consistente, lo que limita su capacidad de evaluar zonas bajo criterios objetivos.  Como resultado, muchas decisiones se basan en intuición o análisis parciales, incrementando el riesgo de inversión y reduciendo la eficiencia en la asignación de recursos.

El problema central no es la falta de datos, sino la ausencia de un sistema que permita integrar, procesar y traducir estos datos en información confiable, comparable y útil para la toma de decisiones.

# 1.3. Justificación empresarial

# La Plataforma de Analítica Territorial surge como respuesta a la brecha existente entre la disponibilidad de datos abiertos y su uso efectivo en la toma de decisiones de negocio.

# En contextos donde la localización influye directamente en el desempeño comercial, contar con herramientas que permitan evaluar territorios de forma objetiva representa una ventaja significativa. Actualmente, muchas decisiones de ubicación se basan en criterios subjetivos o información incompleta, lo que incrementa el riesgo y limita la identificación de oportunidades.

# La solución propuesta permite transformar datos dispersos en información estructurada y comparable, facilitando la evaluación de zonas, la priorización de oportunidades y la reducción de la incertidumbre en procesos de inversión o expansión.

# Desde una perspectiva empresarial, el valor se concentra en tres aspectos:

# Reducción de incertidumbre: Permite tomar decisiones basadas en datos, disminuyendo la dependencia de intuición.

# Mejor asignación de recursos: Facilita identificar zonas con mayor potencial.

# Capacidad de análisis escalable: Permite evaluar múltiples territorios de forma estructurada.

# En este contexto, la plataforma se posiciona como un habilitador para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos, con potencial de evolucionar hacia un producto aplicable en entornos reales.

# 2. Definición del Producto

# 2.1. Objetivo general

# Diseñar e implementar una plataforma de analítica territorial que permita integrar, procesar y analizar datos abiertos para generar indicadores, scoring, estimaciones predictivas y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones de negocio sobre la evaluación de zonas geográficas.

# 2.2. Objetivos específicos

- Integrar y gestionar datasets territoriales provenientes de fuentes abiertas, asegurando su validación estructural y trazabilidad.

- Implementar procesos de limpieza, normalización y transformación de datos que permitan construir información consistente y comparable entre zonas.

- Desarrollar un motor analítico capaz de calcular indicadores territoriales, construir un score de oportunidad y generar ranking de zonas.

- Incorporar un componente de machine learning que permita estimar el potencial territorial a partir de variables relevantes.

- Diseñar un sistema de recomendaciones que traduzca resultados analíticos y predictivos en explicaciones comprensibles para el usuario.

- Implementar un BFF o API Gateway que orqueste la interacción entre frontend y microservicios, garantizando desacoplamiento y coherencia en las respuestas.

- Desarrollar una interfaz web en React que permita la visualización de indicadores, ranking, comparaciones y recomendaciones.

- Asegurar la trazabilidad completa del proceso, registrando datasets, transformaciones, configuraciones y resultados generados.

- Desplegar la solución en un entorno contenedorizado mediante Docker, garantizando reproducibilidad y facilidad de ejecución.

# 2.3. Alcance del proyecto

La Plataforma de Analítica Territorial tiene como alcance el diseño e implementación de un sistema que permita transformar datos abiertos en información analítica estructurada, con capacidad de evaluación territorial, predicción básica y generación de recomendaciones explicadas.

El alcance del proyecto se define en términos de capacidades funcionales, técnicas y de integración, estableciendo claramente lo que el sistema incluye y lo que queda fuera.

## 2.3.1 Alcance funcional (incluye)

La solución contempla las siguientes capacidades:

Gestión de datos

- Carga de datasets desde archivos estructurados (ej. CSV)

- Validación de estructura y formato de datos

- Registro y trazabilidad de cargas

Procesamiento de datos

- Limpieza de datos (nulos, duplicados, inconsistencias)

- Normalización de variables

- Estandarización territorial

Analítica territorial

- Cálculo de indicadores por zona

- Construcción de score de oportunidad

- Generación de ranking de zonas

Predicción

- Implementación de un modelo básico de machine learning

- Estimación de potencial territorial a partir de variables definidas

Recomendaciones

- Generación de explicaciones basadas en resultados analíticos y predictivos

- Identificación de fortalezas, riesgos y oportunidades por zona

Visualización

- Interfaz web para consulta de indicadores, ranking y recomendaciones

- Comparación de zonas

Trazabilidad

- Registro de datasets, transformaciones, configuraciones y resultados

- Capacidad de reconstruir el flujo de análisis

## 2.3.2 Alcance técnico (incluye)

La solución incluye:

- Arquitectura basada en microservicios independientes

- Persistencia desacoplada (base de datos por microservicio)

- Comunicación entre servicios mediante APIs REST

- Implementación backend en Python con FastAPI

- Implementación frontend en React

- Orquestación mediante BFF / API Gateway

- Contenedorización con Docker Compose

- Organización multirepo (un repositorio por servicio)

## 2.3.3 Alcance de integración (incluye)

- Integración entre microservicios mediante contratos definidos

- Flujo completo desde carga de datos hasta generación de recomendaciones

- Integración frontend–backend a través del BFF

- Ejecución completa del sistema en entorno local integrado

## 2.3.4 Fuera de alcance (no incluye)

Para mantener foco y viabilidad, el proyecto no contempla:

- Integración en tiempo real con APIs externas

- Procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real (Big Data)

- Modelos avanzados de inteligencia artificial (deep learning, NLP complejo, etc.)

- Autenticación y gestión avanzada de usuarios (se puede considerar como extensión)

- Despliegue en nube productiva (se limita a entorno local o controlado)

- Sistemas de streaming de datos

- Automatización completa de pipelines de entrenamiento continuo

## 2.3.5 Alcance operativo

- El sistema debe ser ejecutable de extremo a extremo en un entorno controlado

- Cada componente debe poder desplegarse de forma independiente

- El sistema debe permitir demostración funcional completa

- Los resultados deben ser consistentes, reproducibles y explicables

## 2.3.6 Restricciones

- Uso de stack tecnológico definido (React, Python, Docker)

- Uso de datos abiertos o datasets estructurados disponibles

- Comunicación entre servicios únicamente por APIs

- Independencia de persistencia entre microservicios

- No se permite acoplamiento directo entre bases de datos

## 2.4 Fuentes de datos y criterios de uso

La solución se basa en el uso de datos abiertos y datasets estructurados que permitan realizar análisis territorial de forma consistente, trazable y reproducible.

El alcance inicial puede centrarse en una ciudad o conjunto de territorios definidos, siempre que los datos utilizados permitan comparabilidad y análisis relevante.

## 2.4.1. Fuentes de información

Se recomienda el uso de fuentes públicas oficiales, tales como:

- https://www.datos.gov.co/

- https://datosabiertos.bogota.gov.co/

- https://geoportal.dane.gov.co/

- https://www.dane.gov.co/

El equipo puede incorporar otras fuentes siempre que sean confiables, accesibles y justificables dentro del contexto del análisis.

## 2.4.2. Características de los datasets

Los datasets utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar en formato estructurado (CSV, JSON o equivalente)

- Contener identificadores territoriales claros (ciudad, localidad, municipio)

- Incluir variables relevantes para el análisis (demográficas, económicas, educativas, comerciales, etc.)

- Ser utilizables directamente desde el sistema (no se aceptan PDFs o imágenes como fuente principal)

## 2.4.3.  Uso y trazabilidad de los datos

- Todo dato utilizado en el sistema debe poder rastrearse a una fuente definida.

- Las variables empleadas en el análisis deben estar documentadas y justificadas en función de su aporte al modelo.

- El procesamiento de datos debe realizarse dentro del sistema, evitando transformaciones manuales externas.

- Los resultados generados deben poder reconstruirse a partir de los datos y configuraciones utilizadas.

# 3. Modelo de valor

La Plataforma de Analítica Territorial se concibe como una solución orientada a transformar datos territoriales en información accionable para la toma de decisiones. Su valor se basa en la capacidad de integrar, procesar y analizar datos para evaluar zonas, comparar territorios y estimar su potencial de forma estructurada.

La solución tiene potencial de evolucionar hacia un producto digital aplicable en contextos comerciales y estratégicos, donde la localización es un factor clave de desempeño.

## 3.1 Propuesta de valor

La plataforma ofrece una propuesta de valor centrada en convertir datos territoriales en decisiones informadas, mediante:

- evaluación objetiva de zonas geográficas,

- comparación estructurada entre territorios,

- estimación de potencial mediante modelos predictivos,

- generación de recomendaciones explicadas y comprensibles.

A diferencia de soluciones centradas únicamente en visualización, la plataforma integra analítica, predicción e interpretación, permitiendo no solo observar datos, sino tomar decisiones con base en ellos.

## 3.2 Segmentos de clientes

La solución puede generar valor para distintos perfiles:

- Emprendedores que buscan ubicar nuevos negocios

- Consultores en estrategia comercial o expansión territorial

- Inmobiliarias comerciales

- Cámaras de comercio y entidades de desarrollo económico

- Empresas que requieren análisis de ubicación para expansión

## 3.3 Fuentes de ingreso (potenciales)

El modelo puede evolucionar hacia diferentes esquemas de monetización:

Suscripción (SaaS)
Acceso a la plataforma mediante planes mensuales o anuales con diferentes niveles de funcionalidad.

Pago por uso
Cobro por consultas específicas, generación de reportes o análisis por zona.

Licenciamiento empresarial
Implementación de la solución para organizaciones con necesidades específicas.

Servicios complementarios
Consultoría basada en el uso de la plataforma y personalización de análisis.

## 3.4 Canales

- Plataforma web como canal principal

- Acceso mediante navegador sin necesidad de instalación

- Posibilidad de integración futura vía API

## 3.5 Relación con el cliente

- Autoservicio a través de la plataforma

- Resultados interpretables sin necesidad de conocimiento técnico profundo

- Posibilidad de evolución hacia soporte especializado o consultivo

## 3.6 Estructura de costos

Los principales costos asociados a la solución incluyen:

- Desarrollo y mantenimiento de software

- Infraestructura (contenedores, bases de datos, posibles despliegues en nube)

- Procesamiento de datos

- Evolución de modelos analíticos y predictivos

## 3.7 Ventaja competitiva

La solución presenta diferenciadores claros:

- Integración de datos, analítica y predicción en una sola plataforma

- Recomendaciones explicadas, no solo métricas

- Arquitectura escalable basada en microservicios

- Capacidad de adaptación a distintos contextos territoriales

- Uso de datos abiertos como base, reduciendo costos de adquisición

## 3.8 Valor potencial

El valor potencial de la plataforma radica en su capacidad de convertirse en una herramienta de soporte a decisiones estratégicas, especialmente en contextos donde la localización influye directamente en el desempeño del negocio.

A medida que la solución evolucione, puede:

- incorporar nuevas fuentes de datos,

- mejorar la precisión de sus modelos predictivos,

- ampliar la cobertura geográfica,

- y ofrecer análisis más especializados por sector económico.

En escenarios de mayor madurez, la plataforma puede posicionarse como un sistema de referencia para análisis territorial aplicado a decisiones comerciales, combinando analítica estructurada con capacidades predictivas y explicativas.

# 4. Arquitectura

La solución se implementa bajo una arquitectura de microservicios, donde cada componente encapsula una capacidad específica del negocio, expone su propia API y administra su persistencia de forma autónoma.  La arquitectura soporta el flujo completo del sistema, desde la ingesta de datos hasta la generación de indicadores, scoring territorial, predicciones y recomendaciones, manteniendo separación clara de responsabilidades entre servicios.

El frontend se implementa en React y se comunica exclusivamente con un BFF o API Gateway, que centraliza el acceso a los microservicios y consolida las respuestas. Los servicios backend se desarrollan en Python con FastAPI y se despliegan mediante contenedores Docker.

Cada microservicio mantiene su propia persistencia, evitando bases de datos compartidas y garantizando desacoplamiento estructural. La comunicación entre servicios se realiza exclusivamente a través de APIs.

La solución se organiza bajo un enfoque multirepo, donde cada componente se gestiona de forma independiente, permitiendo evolución, versionamiento y despliegue desacoplado.

## 4.1 Principios arquitectónicos

La arquitectura se basa en los siguientes principios:

### Desacoplamiento funcional

Cada microservicio implementa una capacidad específica sin depender de la lógica interna de otros servicios.

### Persistencia independiente

Cada servicio administra su propia base de datos.

### Comunicación por APIs

La interacción entre componentes se realiza exclusivamente mediante contratos definidos.

### Trazabilidad

El sistema registra procesos y resultados para permitir reconstrucción del flujo.

### Explicabilidad

Los resultados deben ser interpretables y justificables.

## 4.2 Estructura general de la solución

La arquitectura se organiza en cuatro niveles principales como se observa en la Figura 1:

### Capa de experiencia

Corresponde al frontend desarrollado en React. Desde esta capa el usuario interactúa con la plataforma, carga datasets, consulta zonas, visualiza indicadores, revisa ranking, compara territorios y accede a recomendaciones.

### Capa de orquestación

Corresponde al BFF o API Gateway. Esta capa centraliza la comunicación con el frontend, agrega respuestas provenientes de múltiples servicios y expone contratos unificados orientados a la experiencia del usuario.

### Capa de microservicios de negocio

Contiene los servicios independientes que implementan las capacidades principales del sistema: ingesta, transformación, analítica, predicción, recomendación, configuración y auditoría.

### Capa de persistencia desacoplada

Cada microservicio dispone de su propia persistencia, alineada con su responsabilidad funcional. Esta capa materializa el principio de autonomía por servicio.

Figura 1. Vista general de la arquitectura

## 4.3 Microservicios principales

### Microservicio de Ingesta de Datos

Responsable de recibir datasets estructurados, validar su formato inicial, registrar metadatos de carga y dejar disponible la información para procesos posteriores.

### Microservicio de Calidad y Transformación

Responsable de normalizar y transformar los datasets estructurados, estandarizando variables y asegurando consistencia entre registros y zonas.

### Microservicio Analítico

Responsable de calcular indicadores territoriales, construir el score de oportunidad y generar ranking de zonas con base en criterios configurables.

### Microservicio de Machine Learning

### El microservicio de Machine Learning tiene como propósito estimar el potencial territorial de una zona a partir de variables previamente procesadas.

### Responsabilidades:

### Recibir datos procesados desde el sistema analítico

### Entrenar y gestionar un modelo predictivo simple

### Generar predicciones de potencial territorial

### Exponer un endpoint de inferencia

### El modelo implementado debe ser simple, interpretable y coherente con el problema definido, priorizando claridad sobre complejidad.

### Microservicio de Recomendaciones

Responsable de interpretar resultados analíticos y predictivos para producir recomendaciones explicadas, comprensibles y consistentes con la información procesada.

### Microservicio de Configuración

Responsable de administrar pesos, umbrales, variables activas y parámetros de negocio utilizados por los procesos analíticos.

### Microservicio de Auditoría y Trazabilidad

Responsable de registrar eventos, ejecuciones, configuraciones, resultados y trazas operativas relevantes para reconstruir el flujo de análisis.

### BFF / API Gateway

Responsable de actuar como punto único de entrada para el frontend, orquestando el acceso a los microservicios y consolidando respuestas.

## 4.4 Persistencia de la solución

La persistencia sigue el principio de base de datos por microservicio. Cada servicio administra su propio almacenamiento y define sus estructuras de datos.  No existe acceso directo entre bases de datos. La interacción entre servicios se realiza exclusivamente mediante APIs.

## 4.5 Uso de inteligencia artificial dentro de la arquitectura

La inteligencia artificial se incorpora como una capacidad específica dentro del sistema.  Su función es complementar el análisis mediante predicciones y apoyar la generación de recomendaciones, sin reemplazar los procesos analíticos determinísticos.

## 4.6 Organización multirepo

La solución se estructura bajo una estrategia multirepo. Cada uno de los siguientes componentes puede gestionarse como repositorio independiente:

- frontend web,

- BFF / API Gateway,

- microservicio de ingesta,

- microservicio de transformación,

- microservicio analítico,

- microservicio de machine learning,

- microservicio de recomendaciones,

- microservicio de configuración,

- microservicio de auditoría,

- repositorio de integración local o despliegue.

## 4.7. Reglas de diseño arquitectónico

El sistema sigue las siguientes reglas:

- El frontend no implementa lógica analítica ni procesamiento de datos.

- El BFF no contiene lógica de negocio, solo orquesta y adapta respuestas.

- Los procesos analíticos y de scoring residen en el microservicio analítico.

- El machine learning se gestiona exclusivamente en su microservicio.

- Cada servicio es responsable de su persistencia.

- Toda interacción se realiza mediante APIs.

- Los resultados deben ser trazables.

## 4.8. Decisiones de arquitectura

La solución adopta las siguientes decisiones arquitectónicas clave:

### Uso de BFF (Backend for Frontend):

El sistema implementa un BFF como punto único de entrada, encargado de orquestar la comunicación entre el frontend y los microservicios.

### Comunicación síncrona mediante APIs REST

La interacción entre componentes se realiza mediante servicios REST síncronos, adecuados para el alcance y complejidad del sistema.

### Arquitectura de microservicios con persistencia independiente

Cada microservicio administra su propia persistencia, sin uso de bases de datos compartidas.

### Procesamiento de datos estructurados

El sistema opera exclusivamente sobre datasets estructurados, procesados internamente por el microservicio de transformación.

### Modelos predictivos simples e interpretables

El componente de machine learning utiliza modelos controlados, priorizando interpretabilidad sobre complejidad.

### Explicabilidad de resultados

Los resultados analíticos y las recomendaciones deben ser comprensibles y justificables.

### Trazabilidad del sistema

Todas las operaciones relevantes deben ser registradas, permitiendo reconstruir el flujo completo de procesamiento.

## 4.9. Modelo base de scoring

El sistema utiliza un modelo de scoring territorial que combina múltiples variables relevantes para estimar el potencial de una zona. Este modelo se plantea como una aproximación inicial, simple y explicable, que puede ser ajustada según el contexto del análisis.

El objetivo del scoring no es representar una verdad absoluta, sino proporcionar una herramienta razonable y defendible para comparar territorios.

### Fórmula base referencial

Se propone como punto de partida una fórmula ponderada como la siguiente:

Score = (w1 * población_normalizada) +

(w2 * ingreso_normalizado) +

(w3 * educación_normalizada) -

(w4 * competencia_normalizada)

## 4.9.1 Interpretación de variables

- Población: representa el tamaño potencial del mercado.

- Ingreso promedio: funciona como proxy de capacidad de compra.

- Nivel educativo: puede reflejar características socioeconómicas relevantes según el tipo de negocio.

- Competencia (número de negocios): actúa como variable de penalización, reduciendo el atractivo de zonas saturadas.

## 4.9.2 Flexibilidad del modelo

- La fórmula presentada es una referencia inicial y puede ser ajustada.

- Los pesos de las variables deben definirse y justificarse según el contexto del análisis.

- El sistema permite modificar variables activas y su ponderación a través del componente de configuración.

## 4.9.3 Restricciones del scoring

- Todas las variables deben ser normalizadas antes del cálculo.

- El modelo debe utilizar múltiples variables relevantes (mínimo tres).

- Debe existir al menos una variable de penalización.

- El resultado debe ser explicable en lenguaje claro.

## 4.9.4 Relación con el modelo predictivo

El scoring determinístico constituye la base del análisis territorial.
El componente de machine learning no lo reemplaza, sino que lo complementa, permitiendo:

- identificar patrones no evidentes,

- diferenciar zonas con resultados similares,

- y enriquecer la interpretación final.

## 4.9.5 Consideraciones

El equipo debe documentar:

- las variables utilizadas,

- la justificación de los pesos asignados,

- las limitaciones del modelo,

- y los supuestos introducidos en el análisis.

## 4.10. Reglas de negocio clave

El sistema se rige por un conjunto de reglas que garantizan consistencia, trazabilidad y validez de los resultados generados.

- Los datasets solo pueden utilizarse para análisis si han pasado por el proceso de validación y transformación definido dentro del sistema.

- Los datos deben estar estructurados y preparados para su uso analítico, evitando dependencias de transformaciones manuales externas.

- El scoring territorial debe construirse utilizando múltiples variables relevantes, incluyendo al menos una variable de penalización.

- Todo score generado debe ser explicable en lenguaje claro. Si el resultado no puede justificarse, no se considera válido dentro del sistema.

- El servicio analítico debe consumir únicamente datos trazables y provenientes de los procesos definidos en la solución, evitando dependencias de archivos locales o manipulaciones externas.

- El frontend no debe implementar lógica analítica, cálculo de score ni transformación de datos críticos; su responsabilidad se limita a la visualización e interacción.

# Diseño técnico

## 5.1. Vista lógica de la solución

La vista lógica de la solución describe cómo fluye la información a través del sistema, desde la entrada de datos hasta la generación de resultados analíticos, predictivos y recomendaciones. Esta vista permite entender la interacción entre los componentes sin entrar en detalles de infraestructura.

La solución se organiza como una cadena de procesamiento distribuida, donde cada microservicio aporta una capacidad específica dentro del flujo general como se muestra en la Figura 2

## 5.1.1. Flujo lógico general

El flujo de la solución se desarrolla de la siguiente manera:

- El usuario interactúa con el frontend para cargar datos o consultar resultados.

- El frontend envía la solicitud al BFF o API Gateway.

- El BFF interpreta la solicitud y la dirige al microservicio correspondiente.

A partir de este punto, el flujo se distribuye según la funcionalidad requerida.

## 5.1.2. Flujo de procesamiento de datos

Cuando se realiza la carga de información:

- El Data Ingestion Service recibe el dataset y valida su estructura.

- El dataset es registrado junto con su información de origen.

- El Data Transformation Service procesa los datos, normaliza variables y los deja listos para análisis.

Este flujo garantiza que los datos utilizados por el sistema sean consistentes y comparables.

## 5.1.3. Flujo analítico

Una vez los datos están transformados:

- El Analytics & Scoring Service calcula indicadores territoriales.

- Se construye el score de oportunidad por zona.

- Se genera el ranking territorial con base en el score.

Este flujo representa la capa determinística del sistema.

## 5.1.4. Flujo predictivo

Sobre los resultados analíticos:

- El Machine Learning Service recibe variables procesadas.

- Evalúa o ejecuta el modelo seleccionado.

- Genera una predicción de potencial territorial.

Este resultado complementa el análisis determinístico.

## 5.1.5. Flujo de recomendación

Para generar resultados interpretables:

- El Recommendation Intelligence Service consume:

  - indicadores,

  - score,

  - resultados del modelo predictivo.

- Construye recomendaciones explicadas por zona.

- Genera interpretaciones comprensibles para el usuario.

## 5.1.6. Flujo de configuración

Durante todo el proceso:

- El Configuration Service provee:

  - pesos,

  - variables activas,

  - parámetros del modelo.

Estos valores son consumidos principalmente por:

- el servicio analítico,

- y el servicio de machine learning.

## 5.1.7. Flujo de auditoría

De manera transversal:

- El Audit & Trace Service registra:

  - carga de datasets,

  - transformaciones,

  - ejecuciones analíticas,

  - predicciones,

  - resultados generados.

Esto permite reconstruir el flujo completo del sistema.

## 5.1.8. Consolidación y respuesta

- El BFF puede consultar múltiples microservicios.

- Consolida la información necesaria.

- Construye una respuesta unificada.

- La envía al frontend.

Finalmente:

- El usuario visualiza indicadores, ranking, predicciones y recomendaciones en la interfaz.

Figura 2. Vista Lógica de la arquitectura

## 5.2. Modelo de datos

## El modelo de datos de la solución se define bajo el principio de persistencia por microservicio, en coherencia con la arquitectura general del sistema. Esto significa que cada microservicio administra su propio conjunto de entidades y estructuras de almacenamiento, de acuerdo con su responsabilidad funcional, evitando el uso de una base de datos compartida entre dominios.

## Concepto clave: Zona

## Zona: unidad territorial mínima de análisis utilizada por el sistema (ej. municipio, localidad o barrio), sobre la cual se calculan indicadores, score, predicciones y recomendaciones.

## Todas las entidades analíticas del sistema deben estar asociadas a una zona mediante un identificador único (zone_code), garantizando trazabilidad a lo largo de los diferentes microservicios.

## Este enfoque permite mantener independencia técnica, desacoplamiento estructural y evolución autónoma de cada componente. La relación entre dominios no se resuelve mediante acceso directo a tablas o persistencias ajenas, sino a través de contratos de servicio definidos por API.

## El modelo de datos, por tanto, no se concibe como un esquema relacional único, sino como una organización distribuida de entidades especializadas.

## 5.2.1 Principios del modelo de datos

El diseño del modelo de datos se rige por los siguientes principios:

- Cada microservicio define y administra sus propias entidades.

- No existe acceso directo entre bases de datos de distintos servicios.

- La información compartida entre dominios se intercambia mediante APIs.

- Cada entidad responde a una responsabilidad funcional concreta.

- Toda ejecución relevante debe poder ser trazada.

- Los datos persistidos deben ser suficientes para reconstruir resultados, configuraciones y procesos ejecutados.

## 5.2.2 Organización por dominios

El modelo de datos se distribuye en los siguientes dominios:

- Ingesta de datos

- Transformación de datos

- Analítica y scoring

- Machine Learning

- Recomendaciones

- Configuración

- Auditoría y trazabilidad

Cada uno de estos dominios mantiene su propia persistencia.

## 5.2.3 Modelo de datos del microservicio de ingesta

Este microservicio gestiona la recepción de datasets estructurados y el registro de sus metadatos.

### Entidad: DatasetLoad

Representa una carga de datos realizada en el sistema.

Atributos sugeridos:

- id

- file_name

- source_name

- source_type

- uploaded_at

- uploaded_by

- status

- record_count

- valid_record_count

- invalid_record_count

### Entidad: DatasetFileReference

Representa la referencia al archivo cargado o su ubicación lógica dentro del sistema.

Atributos sugeridos:

- id

- dataset_load_id

- storage_path

- file_format

- checksum

- created_at

## 5.2.4 Modelo de datos del microservicio de transformación

Este microservicio conserva la información relacionada con la normalización y preparación de los datos para análisis.

### Entidad: TransformationRun

Representa una ejecución del proceso de transformación sobre un dataset cargado.

Atributos sugeridos:

- id

- dataset_load_id

- started_at

- finished_at

- status

- rules_applied

- output_version

### Entidad: TransformedZoneData

Representa los datos transformados de una zona listos para el análisis.

Atributos sugeridos:

- id

- transformation_run_id

- zone_code

- zone_name

- population_density

- average_income

- education_level

- economic_activity_index

- commercial_presence_index

- other_variables_json

## 5.2.5 Modelo de datos del microservicio analítico

Este microservicio calcula indicadores, score y ranking territorial.

### Entidad: IndicatorResult

Representa el resultado de indicadores calculados para una zona.

Atributos sugeridos:

- id

- zone_code

- zone_name

- transformation_run_id

- population_indicator

- income_indicator

- education_indicator

- competition_indicator

- composite_indicator_json

- calculated_at

### Entidad: ScoreExecution

Representa una ejecución del motor de scoring.

Atributos sugeridos:

- id

- transformation_run_id

- configuration_id

- executed_at

- formula_version

- status

### Entidad: ZoneScore

Representa el resultado del score por zona.

Atributos sugeridos:

- id

- score_execution_id

- zone_code

- zone_name

- score_value

- rank_position

- score_level

## 5.2.6 Modelo de datos del microservicio de Machine Learning

Este microservicio administra experimentos, entrenamiento, modelos y predicciones.

### Entidad: MLExperiment

Representa una evaluación o prueba realizada sobre un modelo candidato.

Atributos sugeridos:

- id

- name

- problem_type

- target_variable

- algorithm

- features_used

- evaluation_metric

- metric_value

- executed_at

- status

### Entidad: TrainedModel

Representa un modelo entrenado y disponible para inferencia.

Atributos sugeridos:

- id

- experiment_id

- model_name

- model_version

- storage_path

- trained_at

- status

- is_active

### Entidad: PredictionResult

Representa una predicción generada para una zona.

Atributos sugeridos:

- id

- model_id

- zone_code

- zone_name

- prediction_value

- prediction_label

- confidence_score

- predicted_at

## 5.2.7 Modelo de datos del microservicio de recomendaciones

Este microservicio almacena resultados interpretativos construidos a partir del análisis y la predicción.

### Entidad: RecommendationExecution

Representa una ejecución del proceso de recomendación.

Atributos sugeridos:

- id

- score_execution_id

- prediction_batch_id

- executed_at

- status

### Entidad: ZoneRecommendation

Representa la recomendación generada para una zona.

Atributos sugeridos:

- id

- recommendation_execution_id

- zone_code

- zone_name

- recommendation_level

- strengths_text

- risks_text

- explanation_text

- generated_at

## 5.2.8 Modelo de datos del microservicio de configuración

Este microservicio administra los parámetros que condicionan la lógica analítica y predictiva.

### Entidad: BusinessProfile

Representa un perfil de negocio o contexto de evaluación.

Atributos sugeridos:

- id

- name

- description

- target_business_type

- active

### Entidad: ScoringConfiguration

Representa una configuración de pesos y parámetros para el análisis.

Atributos sugeridos:

- id

- business_profile_id

- population_weight

- income_weight

- education_weight

- competition_weight

- other_weights_json

- created_at

- is_active

### Entidad: ModelConfiguration

Representa parámetros asociados al proceso de machine learning.

Atributos sugeridos:

- id

- business_profile_id

- target_variable

- problem_type

- candidate_algorithms

- feature_selection_rules

- created_at

- is_active

## 5.2.9 Modelo de datos del microservicio de auditoría y trazabilidad

Este microservicio registra eventos relevantes del sistema.

### Entidad: AuditEvent

Representa un evento trazable dentro del flujo de la solución.

Atributos sugeridos:

- id

- event_type

- service_name

- reference_id

- event_summary

- created_at

- status

### Entidad: ProcessTrace

Representa la relación entre ejecuciones de distintos dominios.

Atributos sugeridos:

- id

- dataset_load_id

- transformation_run_id

- score_execution_id

- model_id

- recommendation_execution_id

- trace_created_at

## 5.2.10 Relaciones lógicas entre dominios

Aunque cada microservicio administra su propia persistencia, existen relaciones lógicas entre sus entidades. Estas relaciones no implican integridad referencial directa entre bases de datos, sino asociación funcional a través de identificadores compartidos y contratos de servicio.

Ejemplos:

- Un TransformationRun se origina a partir de un DatasetLoad.

- Un ScoreExecution utiliza datos provenientes de una transformación previa.

- Un PredictionResult se genera a partir de un TrainedModel.

- Una ZoneRecommendation se construye usando resultados analíticos y predictivos.

- Un AuditEvent puede referenciar cualquier ejecución relevante del sistema.

## 5.2.11 Consideraciones de diseño

El modelo de datos propuesto busca equilibrar trazabilidad, claridad funcional y viabilidad de implementación. No pretende cubrir todos los posibles escenarios futuros, sino establecer una base sólida y coherente con la arquitectura definida.

Este diseño permite:

- mantener independencia entre microservicios,

- facilitar cambios evolutivos por dominio,

- soportar trazabilidad completa del proceso,

- y asegurar que los resultados analíticos, predictivos y recomendados puedan reconstruirse y justificarse.

# 5.3. Contratos y ejemplos de API

### Todos los servicios deben responder bajo una estructura estándar que permita consistencia, trazabilidad y manejo de errores.

### Estructura base de respuesta

### {

### "success": true,

### "data": {},

### "error": null,

### "trace_id": ""

### }

### Consulta de zonas

{

"success": true,

"data": {

"zones": ["Zona A", "Zona B"]

},

"error": null

}

### Consulta de ranking territorial

{

"success": true,

"data": [

{

"zone": "Zona A",

"score": 0.87,

"level": "alta oportunidad"

}

],

"error": null

}

### Consulta de recomendaciones

{

"success": true,

"data": [

{

"zone": "Zona A",

"score": 0.87,

"explanation": "Alta densidad poblacional y nivel de ingresos favorable"

}

],

"error": null

}

# 6. Implementación

## 6.1. Estructura de repositorios

La solución se desarrolla bajo un enfoque multirepo, en el que cada componente principal del sistema se gestiona en un repositorio independiente. Esta organización favorece el desacoplamiento, la trazabilidad del desarrollo, la autonomía por componente y la evolución independiente de cada servicio.

La estructura mínima esperada contempla los siguientes repositorios:

- frontend-web/

- bff-gateway/

- ms-ingestion/

- ms-transformation/

- ms-analytics-scoring/

- ms-ml/

- ms-recommendations/

- ms-configuration/

- ms-audit-trace/

- infrastructure-local/ (docker-compose, variables de entorno, scripts de arranque y guía de ejecución integrada)

## 6.2. Estructura base sugerida para microservicios backend

Cada microservicio backend puede seguir una estructura base como la siguiente:

ms-nombre-servicio/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── routers/
│   ├── application/
│   ├── domain/          (opcional según complejidad)
│   ├── infrastructure/
│   ├── schemas/
│   └── tests/
├── requirements.txt
├── Dockerfile
└── README.md

### Descripción de carpetas

- main.py: punto de entrada del microservicio

- routers/: definición de endpoints

- application/: casos de uso y orquestación interna

- domain/: reglas del dominio, cuando aplique

- infrastructure/: acceso a persistencia, archivos, clientes HTTP u otros recursos externos

- schemas/: validación y serialización de datos

- tests/: pruebas unitarias e integración básica

## 6.3. Estructura base sugerida para frontend

El frontend puede organizarse de la siguiente forma:

frontend-web/
├── src/
│   ├── pages/
│   ├── components/
│   ├── services/
│   ├── routes/
│   ├── hooks/          (opcional)
│   └── App.jsx
├── package.json
├── Dockerfile
└── README.md

### Descripción de carpetas

- pages/: vistas principales del sistema

- components/: componentes reutilizables

- services/: consumo del BFF

- routes/: definición de rutas de navegación

- hooks/: lógica reutilizable del frontend, si aplica

## 6.4. Repositorio de integración local

El repositorio infrastructure-local/ tiene como propósito centralizar la configuración de ejecución integrada del sistema.

Puede incluir:

- docker-compose.yml

- archivos .env.example

- scripts de arranque

- documentación de ejecución local

- guía de integración entre servicios

Este repositorio no contiene lógica de negocio, sino configuración para facilitar la ejecución coordinada de todos los componentes.

## 6.5. Consideraciones de organización

- Cada repositorio debe tener su propio README.md.

- Cada microservicio debe contar con su propio Dockerfile.

- Los contratos entre servicios deben mantenerse documentados.

- Los componentes deben poder evolucionar sin depender del código interno de otros repositorios.

- La integración entre servicios debe realizarse a través de APIs y no mediante dependencias directas entre bases de datos o código compartido no controlado.

## 6.6. Docker Compose y reglas de integración

La solución debe poder ejecutarse de forma integrada mediante Docker Compose, permitiendo levantar todos los componentes necesarios en un entorno local controlado.

### Reglas de integración

- Los servicios deben integrarse en una misma composición.

- Los nombres de servicio definidos en Docker Compose funcionan como contratos internos de red.

- Dentro de Docker no se debe usar localhost para la comunicación entre contenedores; se debe usar el nombre del servicio correspondiente.

- Todos los microservicios backend deben exponer un endpoint /health.

- El frontend consume únicamente al BFF o API Gateway.

- La comunicación entre microservicios se realiza mediante APIs REST.

- Las integraciones deben validarse con datos reales o, cuando no sea posible, con mocks explícitamente documentados.

### Servicios esperados en la composición

- frontend-web

- bff-gateway

- ms-ingestion

- ms-transformation

- ms-analytics-scoring

- ms-ml

- ms-recommendations

- ms-configuration

- ms-audit-trace

- persistencias asociadas por microservicio

- servicios auxiliares de integración local, si aplica

## 6.7.  Guía técnica de ejecución

- Clonar los repositorios del proyecto en una carpeta raíz de trabajo.

- Verificar nombres de servicios, puertos y variables de entorno mínimas.

- Levantar la solución con 	docker compose up --build

- Validar los endpoints /health de los componentes antes de iniciar pruebas funcionales.

- Ejecutar el flujo inicial de carga de datos y validar disponibilidad de zonas o datos base.

- Implementar historias de usuario respetando contratos API y reglas de integración.

- Realizar integración periódica entre componentes y al menos una validación end-to-end por sprint.

- Preparar la demostración individual con evidencia de código y funcionamiento.

# Gestión del Proyecto

## 7.1. Backlogs

# 7.1.1. Backlog del Sprint 1 -  Gestión de datos e integración base

Los criterios de aceptación y actividades serán definidos por la célula durante el refinamiento del backlog.

| ID | Épica | Historia de Usuario | Dev (Full Stack) | Actividades | Entregable demostrable | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestión de datos | Como usuario quiero cargar datasets estructurados para iniciar el análisis territorial | Dev 1 |  | Carga de archivo desde UI |  |
| HU-02 | Validación de datos | Como sistema quiero validar la estructura del dataset para asegurar consistencia de la información | Dev 2 |  | Validación integrada UI + API |  |
| HU-03 | Persistencia | Como sistema quiero almacenar datasets y su metadata para mantener trazabilidad | Dev 3 |  | Datos persistidos |  |
| HU-04 | Consulta de datos | Como usuario quiero consultar zonas disponibles para poder analizarlas | Dev 4 |  | Listado en UI |  |
| HU-05 | Interfaz base | Como usuario quiero una interfaz inicial para interactuar con el sistema | Dev 5 |  | UI funcional |  |
| HU-06 | Infraestructura | Como equipo quiero ejecutar el sistema en Docker para garantizar portabilidad | Dev 6 |  | Sistema en Docker |  |
| HU-07 | Transformación | Como sistema quiero transformar datos estructurados para prepararlos para análisis | Dev 7 |  | Pipeline funcional |  |
| HU-08 | Observabilidad | Como equipo quiero verificar el estado de los servicios para facilitar pruebas | Dev 8 |  | Health check funcional |  |
| HU-09 | Auditoría básica | Como sistema quiero registrar eventos de carga para trazabilidad | Dev 9 |  | Registro de eventos |  |

# 7.1.2. Backlog del Sprint 2 – Analítica, scoring y visualización

Los criterios de aceptación y actividades serán definidos por la célula durante el refinamiento del backlog.

| ID | Épica | Historia de Usuario | Dev (Full Stack) | Actividades | Entregable demostrable | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Analítica | Como usuario quiero ver indicadores territoriales para entender el comportamiento de las zonas | Dev 1 |  | Indicadores visibles |  |
| HU-11 | Configuración | Como usuario quiero configurar parámetros del modelo para ajustar el análisis | Dev 2 |  | Configuración funcional |  |
| HU-12 | Scoring | Como sistema quiero calcular el score territorial para evaluar zonas | Dev 3 |  | Score funcional |  |
| HU-13 | Ranking | Como usuario quiero ver un ranking de zonas para priorizar decisiones | Dev 4 |  | Ranking visible |  |
| HU-14 | Orquestación | Como sistema quiero centralizar la comunicación mediante BFF para simplificar el frontend | Dev 5 |  | BFF funcional |  |
| HU-15 | Visualización | Como usuario quiero ver resultados en la interfaz para interpretarlos fácilmente | Dev 6 |  | UI analítica |  |
| HU-16 | Trazabilidad | Como sistema quiero registrar ejecuciones analíticas para auditoría | Dev 7 |  | Registro analítico |  |
| HU-17 | Normalización | Como sistema quiero estandarizar datos para compararlos correctamente | Dev 8 |  | Pipeline mejorado |  |
| HU-18 | Comparación | Como usuario quiero comparar zonas para tomar decisiones | Dev 9 |  | Comparador funcional |  |

# 7.1.3. Backlog del Sprint 3 Inteligencia, predicción y recomendaciones

Los criterios de aceptación y actividades serán definidos por la célula durante el refinamiento del backlog.

| ID | Épica | Historia de Usuario | Dev (Full Stack) | Actividades | Entregable demostrable | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Machine Learning | Como sistema quiero entrenar un modelo para predecir el potencial territorial y mejorar el análisis | Dev 1 |  | Modelo entrenado |  |
| HU-20 | Predicción | Como usuario quiero obtener una predicción del potencial de una zona para complementar el análisis | Dev 2 |  | Predicción funcional |  |
| HU-21 | Integración IA | Como sistema quiero combinar el score y la predicción para mejorar la evaluación | Dev 3 |  | Resultado combinado |  |
| HU-22 | Recomendaciones | Como usuario quiero recibir recomendaciones explicadas para entender los resultados | Dev 4 |  | Recomendaciones visibles |  |
| HU-23 | Dashboard | Como usuario quiero visualizar todos los resultados en un dashboard para facilitar la toma de decisiones | Dev 5 |  | Dashboard funcional |  |
| HU-24 | Comparación avanzada | Como usuario quiero comparar múltiples zonas con predicción para un análisis más completo | Dev 6 |  | Comparador avanzado |  |
| HU-25 | Exportación | Como usuario quiero exportar resultados para analizarlos fuera del sistema | Dev 7 |  | Exportación funcional |  |
| HU-26 | Auditoría completa | Como sistema quiero registrar todo el flujo para garantizar trazabilidad total | Dev 8 |  | Auditoría completa |  |
| HU-27 | Integración final | Como equipo quiero ejecutar el sistema completo para validar el funcionamiento integral | Dev 9 |  | Demo funcional |  |

# 7.2. Matriz de dependencias entre historias

## Sprint 1 – Dependencias

| ID | Depende de | Bloquea a | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 (Carga dataset) | - | HU-02, HU-07 | No hay datos para trabajar |
| HU-02 (Validación) | HU-01 | HU-07 | Datos inválidos pasan al sistema |
| HU-03 (Persistencia) | HU-01 | HU-04, HU-07 | No hay almacenamiento |
| HU-04 (Consulta zonas) | HU-03 | HU-10, HU-18 | No hay datos para análisis |
| HU-05 (Frontend base) | HU-04 | Todas las vistas UI | No hay visualización |
| HU-06 (Docker) | - | Todos | Sistema no ejecutable |
| HU-07 (Transformación) | HU-02, HU-03 | HU-10, HU-12 | No hay datos listos para análisis |
| HU-08 (Health check) | HU-06 | QA general | Difícil detectar errores |
| HU-09 (Auditoría) | HU-01 | HU-16, HU-26 | No hay trazabilidad |

## Sprint 2 – Dependencias

| ID | Depende de | Bloquea a | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-10 (Indicadores) | HU-07 | HU-12, HU-22 | No hay base analítica |
| HU-11 (Configuración) | - | HU-12, HU-21 | No hay parámetros de análisis |
| HU-12 (Scoring) | HU-10, HU-11 | HU-13, HU-21, HU-22 | No hay evaluación de zonas |
| HU-13 (Ranking) | HU-12 | HU-23 | No hay priorización |
| HU-14 (BFF) | HU-04, HU-10, HU-12 | UI completa | Frontend acoplado |
| HU-15 (Visualización) | HU-14 | HU-23 | No hay resultados visibles |
| HU-16 (Trazabilidad) | HU-09 | HU-26 | No se puede auditar |
| HU-17 (Normalización) | HU-07 | HU-10 | Datos inconsistentes |
| HU-18 (Comparación) | HU-13 | HU-24 | No hay análisis comparativo |

## Sprint 3 – Dependencias

| ID | Depende de | Bloquea a | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-19 (Modelo ML) | HU-07, HU-10 | HU-20 | No hay modelo |
| HU-20 (Predicción) | HU-19 | HU-21, HU-22 | No hay IA funcional |
| HU-21 (Integración IA) | HU-12, HU-20 | HU-22, HU-23 | IA no integrada |
| HU-22 (Recomendaciones) | HU-12, HU-20 | HU-23 | No hay valor interpretativo |
| HU-23 (Dashboard) | HU-13, HU-22 | Demo final | No hay producto visible |
| HU-24 (Comparación avanzada) | HU-18, HU-20 | Demo final | Comparación incompleta |
| HU-25 (Exportación) | HU-13 | Uso externo | No se pueden usar resultados |
| HU-26 (Auditoría completa) | HU-16, HU-20 | QA final | No hay trazabilidad total |
| HU-27 (Integración final) | TODOS | Entrega final | Sistema no funcional |

## Cuellos de botella críticos

Estos son los puntos que debes vigilar sí o sí:

- HU-07 (Transformación) → sin esto no hay analítica

- HU-10 (Indicadores) → base de todo

- HU-12 (Scoring) → corazón del sistema

- HU-19 (ML) → arranca la IA

- HU-22 (Recomendaciones) → valor final

Si alguno se retrasa → arrastra medio sprint.

Las que generan más bloqueo:

- ML depende de datos bien transformados

- Recomendaciones dependen de ML + scoring

- Dashboard depende de todo

# 7.3. Riesgos y mitigación (Completar Análisis de Riesgos)

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Datos incompletos o inconsistentes | Definir rutina mínima de limpieza obligatoria y validar resultados sobre dataset controlado. |
| Bloqueo entre developers | Trabajar con contratos, mocks y backlog sin dependencias críticas dentro del sprint. |
| Exceso de foco en frontend | Exigir evidencia de backend y APIs funcionales antes de valorar visuales. |
| IA superficial u opaca | Usar scoring simple, documentado y explicable; no aceptar “magia” sin justificación. |
| Fallas de integración en Docker | Fijar nombres de servicio, puertos y /health como contrato obligatorio desde el inicio. |

# 7.4. Definición de Done

- La funcionalidad corre localmente dentro del entorno integrado del proyecto.

- El componente ejecuta sin errores básicos.

- Existe al menos un endpoint, flujo o componente demostrable.

- El desarrollador puede explicar propósito, entradas, salidas y limitaciones.

- La integración asociada fue probada o, si no aplica en el sprint, quedó simulada y documentada.

El entregable está versionado y sus commits permiten rastrear autoría.

# 8. Calidad

# 8.1. Seguridad básica

Validación de payloads con Pydantic.

Control de errores sin exponer detalles innecesarios.

Uso de variables de entorno para configuración sensible.

No exponer archivos de datos sin control a través del frontend.

Separación entre rutas internas de servicio y rutas públicas del BFF.

# 8.2. Pruebas recomendadas

Pruebas unitarias de limpieza y transformación de datos.

Pruebas unitarias del cálculo de score.

Pruebas de integración entre BFF y servicios internos.

Pruebas manuales del flujo completo: carga → indicadores → ranking → visualización.

Pruebas de error: ausencia de datos, archivos faltantes, caídas de servicio y respuestas inválidas.

Pruebas básicas del modelo predictivo (entrenamiento e inferencia).

# 8.3. Requerimientos no funcionales

La solución debe cumplir un conjunto de requerimientos no funcionales que garanticen su correcto funcionamiento, calidad técnica y viabilidad como sistema analítico.

## 8.3.1.  Rendimiento

- El sistema debe responder a consultas estándar (indicadores, ranking, recomendaciones) en tiempos razonables para un entorno local (< 3 segundos en condiciones normales).

- El procesamiento de datasets debe completarse sin bloqueos del sistema.

- Los servicios deben poder manejar múltiples solicitudes concurrentes en un entorno local controlado.

## 8.3.2.  Escalabilidad

- La arquitectura basada en microservicios permite escalar componentes de forma independiente.

- Cada servicio puede evolucionar o ajustarse sin afectar directamente a los demás.

- La solución debe permitir incorporar nuevas fuentes de datos o variables sin rediseñar el sistema completo.

## 8.3.3.  Disponibilidad

- Todos los servicios deben exponer un endpoint /health para verificación de estado.

- El sistema debe poder levantarse completamente mediante Docker Compose.

- En caso de fallo de un servicio, el sistema debe responder con errores controlados y no fallar completamente.

## 8.3.4. Mantenibilidad

- El código debe estar organizado siguiendo la estructura definida por microservicio.

- Cada componente debe ser entendible, modular y con responsabilidades claras.

- Los cambios en un servicio no deben requerir modificaciones en otros servicios, salvo en contratos explícitos.

## 8.3.5. Trazabilidad

- Todas las operaciones relevantes deben ser registradas (carga de datos, transformación, scoring, predicción, recomendaciones).

- El sistema debe permitir reconstruir el flujo completo de procesamiento.

- Los resultados deben poder explicarse a partir de datos y configuraciones utilizadas.

## 8.3.6. Usabilidad

- El frontend debe permitir interacción clara e intuitiva.

- Los resultados deben ser comprensibles sin necesidad de conocimiento técnico profundo.

- Las recomendaciones deben presentarse en lenguaje claro.

## 8.3.7.  Seguridad básica

- Validación de entradas en todos los endpoints.

- Manejo controlado de errores sin exponer información sensible.

- Uso de variables de entorno para configuraciones críticas.

- Separación entre rutas internas y rutas expuestas.

## 8.3.8.  Interoperabilidad

- La comunicación entre servicios se realiza mediante APIs REST.

- Las respuestas deben seguir estructuras consistentes en formato JSON.

- Los servicios deben poder integrarse sin dependencias internas no controladas.

## 8.3.9.  Despliegue

- El sistema debe poder ejecutarse completamente en entorno local mediante Docker Compose.

- Cada microservicio debe contar con su propio Dockerfile.

- La configuración del entorno debe ser reproducible.

## 8.3.10. Calidad del software

- El sistema debe contar con pruebas básicas:

  - unitarias (transformación, scoring, ML),

  - integración (BFF ↔ servicios),

  - pruebas de flujo completo.

- El código debe estar versionado y permitir trazabilidad de cambios.

- Cada funcionalidad debe ser demostrable de forma independiente.

# 9. Cierre

# 9.1. Resultado esperado del MVP

Al finalizar el proyecto, la célula debe contar con una plataforma ejecutable que cargue un dataset territorial, lo procese y transforme, exponga zonas e indicadores, calcule un score de oportunidad por zona, genere un ranking, muestre recomendaciones en un frontend React y pueda levantarse integralmente con Docker Compose.

El proyecto no termina en una presentación; termina en un sistema que corre, que se puede demostrar y que tiene una lógica de negocio comprensible.

## Lineamientos de trabajo

- El equipo debe definir criterios de aceptación por cada HU

- El equipo debe proponer actividades técnicas

- El equipo debe diseñar los endpoints

- El equipo debe seleccionar e integrar datasets

- El equipo debe justificar sus decisiones

# 9.2. Rúbrica de evaluación integrada

La evaluación del proyecto combina funcionamiento, calidad técnica, integración y capacidad de explicación. La rúbrica se aplica por estudiante y por sprint, con foco en el entregable individual ejecutable.

| Criterio | Ponderación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | 50% | El componente funciona y cumple el objetivo visible de la historia de usuario. |
| Presentación y defensa técnica | 50% | El estudiante demuestra autoría, explica su solución y responde preguntas con claridad. |

# 9.3. Glosario técnico

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BFF | Backend for Frontend; capa intermedia que centraliza acceso del frontend a servicios internos. |
| Score | Valor numérico que resume oportunidad relativa de una zona. |
| Dataset | Conjunto estructurado de datos disponibles para análisis. |
| Indicador | Métrica calculada a partir de datos procesados. |
| Hexagonal ligera | Forma simplificada de separar lógica de negocio e infraestructura dentro de un servicio. |
| Docker Compose | Herramienta para levantar múltiples contenedores como una sola solución. |

# 9.4. Bibliografía y referencias técnicas

Portal Nacional de Datos Abiertos de Colombia: https://www.datos.gov.co/

Datos Abiertos Bogotá: https://datosabiertos.bogota.gov.co/

Consulta DIVIPOLA DANE: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/consulta-divipola-division-politico-administrativa-de-colombia/

FastAPI Official Documentation: https://fastapi.tiangolo.com/

React Official Documentation: https://react.dev/

Docker Documentation: https://docs.docker.com/

Pandas Documentation: https://pandas.pydata.org/docs/

Scikit-learn Documentation: https://scikit-learn.org/stable/

# 9.5. Cierre

Este documento consolida el proyecto de Plataforma de Analítica Territorial en una versión entregable al equipo, con suficiente nivel de negocio, arquitectura, guía técnica y evaluación para permitir ejecución ordenada. No busca suprimir el análisis por parte de los estudiantes; al contrario, deja espacios deliberados —como criterios de aceptación y actividades del backlog— para que el equipo practique levantamiento de requisitos, refinamiento y justificación técnica.

La calidad esperada del desarrollo no está en construir el sistema más complejo, sino en construir uno coherente, demostrable y bien defendido. Ese es el estándar real de este proyecto.